ПРОЕКТ

Российская  Федерация

Новгородская  область, Новгородский  район

Администрация  Пролетарского  городского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.__.2022г. № ___

р.п. Пролетарий

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

Пролетарского городского поселения

Новгородского муниципального района

на 2018-2024 г.г.», утвержденную постановлением

№ 231 от 04.12.2017 г.

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Пролетарском городском поселение, утвержденным постановлением от 23.12.2016г. № 80, Постановлением Администрации Пролетарского городского поселения от 14.05.2018г. № 67/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пролетарского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, Администрация Пролетарского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2024 г.г.», утвержденную постановлением от 04.12.2017г. № 231 следующие изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции:

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018 -2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Пролетарского городского поселения |
| Соисполнители программы | Собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы нет |
| Цели программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: № п/п; Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значения целевого показателя по годам. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Целью программы является: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского городского поселения. 1; Задача 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 1.1; Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; 2; 2; -; 1; -; -; - -. 2; Задача 2: Благоустройство территорий общего пользования Пролетарского городского поселения. 2.1; Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.; 0,33; 0,33; 0,34; 1; 1; 1; 1. 2.2; Количество подготовительных работ с целью реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Пролетарского городского поселения; -; 2; 2; 2; 2; 2; 1. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2018 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации | Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации Год; Источники финансирования (тыс. руб.). Областной бюджет; Бюджет поселения; Внебюджетные источники; Всего. 2018; 1562,40000; 390,60000; 85.10000; 2038,10000. 2019; 1927,52000; 1641,60000; 93.90000; 3663,02000. 2020; 1862,11900; 585,53000; -; 2447,64900. 2021; 1663,14900; 573,03670; 119,73780; 2355,92350. 2022; 1697,70200; 600,07800; -; 2297,78000. 2023; 1621,72400; 888,94895; -; 2510,67295. 2024. Всего; 10334,61400; 4679,79365; 298,73780; 15313,14545. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - Создание комфортных условий для жизнедеятельности граждан. - Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, что повысит степень благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Пролетарского городского поселения. - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. - Увеличение степени заинтересованности граждан, организаций и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий. |

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2024 г.г.», изложив в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского городского поселения на 2018-2024 годы»

Мероприятия муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (целевой показатель из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского городского поселения | Администрация Пролетарского городского поселения | 2018-2024 | п. 1.1 | Областной бюджет | 680,65000 | 676,20000 | - | 827,00630 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 170,20000 | 169,10000 | - | 250,63390 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 85,10000 | 93,90000 | - | 119,73780 | - | - |  |
| Задача 2: Благоустройство территорий общего пользования Пролетарского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования Пролетарского городского поселения | Администрация Пролетарского городского поселения | 2018-2024 | п. 2.1. | Областной бюджет | 881,72000 | 1251,30000 | 1862,11900 | 836,14270 | 1697,70200 | 1621,72400 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 220,40000 | 1437,50000 | 465,53000 | 253,40280 | 525,07800 | 743,94895 |  |
| 3 | Разработка дизайн-проекта, составление проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Администрация Пролетарского городского поселения | 2018-2024 | п. 2.2. | местный бюджет | - | 35,00000 | 120,00000 | 69,00000 | 75,00000 | 145,00000 |  |

1.3. Внести изменения в Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2024 г.г.», изложив в новой редакции:

Приложение 3

К муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Пролетарского городского поселения

2018-2024 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории Пролетарского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.

| № п/п | Адрес общественной территории, находящейся в п. Пролетарий | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый период благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сквер по ул. Пролетарская (1 этап) | урны, скамейки, асфальтирование. | 2018 гг. |
| 22 | Сквер по ул. Пролетарская (2 этап) | урны, скамейки, асфальтирование, установка освещения | 2019 гг. |
| 33 | Сквер по ул. Пролетарская (3 этап) | озеленение, урны, скамейки, асфальтирование, установка освещения | 2020 г. |
| 44 | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе проезда Центральный в р.п. Пролетарий | урны, скамейки, асфальтирование, установка освещения, обустройство автомобильной парковки, посадка «живого» ограждения | 2021 гг. |
| 55 | Ремонт тротуара по ул. Пролетарская (от дома №38 до магазина «Ветеран» с благоустройством прилегающей территории в р.п. Пролетарий | Спил дерева с корчевкой пня в количестве 1 шт. Организация площадки входной группы с асфальтобетонным покрытием. Организация пешеходных дорожек шириной 1,5 м с асфальтопесчанным покрытием согласно сложившимся направлениям. В качестве освещения предусмотрена установка 1 светодиодного светильника на существующую опору (в сторону дорожки проходящей вдоль игровой площадки). | 2022 г. |
| 66 | Обустройство тротуара по ул. Октябрьская | Вырубка кустарника, асфальтирование тротуарных дорожек и установка бортовых камней, посадка деревьев и кустарников, посадка если сербской, установка информационных стендов, установка светодиодных светильников, установка видеонаблюдения | 2023 г. |
| 77 | «Ремонт тротуара по ул. Октябрьская (от дома №29 до дома № 43) | -демонтаж старых плит; - обустройство тротуара с установкой бордюрного камня (асфальт); - установка 2х светодиодных светильников на существующие опоры (1ая опора между домами 39-41, вторая опора у дома №32); - установка видеокамеры на существующую опору у дома №32 с углом обзора 360 градусов с подключением к системе «Умный город». Для всех проектных решений использование природных, экологически-безопасных строительных материалов. Выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. | 2024 г. |
| 78 | Парк, ул. Парковая, за РДК | урны, скамейки, устройство пешеходных дорожек, установка освещения | 2018-2024 гг. |
| 89 | Парк, ул. Ленина. д. 10 | Восстановление покрытия из АБС пешеходных дорожек, установка бортового камня, урны, скамейки, озеленение | 2018-2024 гг. |
| 910 | Детская площадка по ул. Восточная | Покраска и ремонт имеющегося игрового оборудования, приобретение и установка нового игрового оборудования, замена скамеек и урн | 2018-2024 гг. |
| 111 | Стадион, ул. Школьный двор | Обустройство беговых дорожек, поля, устройство дренажа, установка спортивных элементов, скамеек и урн | 2018-2024 гг. |
| 112 | Кузнецовский парк, ул. Пролетарская за д.48 | урны, скамейки, устройство пешеходных дорожек, установка освещения | 2018-2024 гг. |
| 113 | Детская площадка по ул. Юности 1,2 | урны, скамейки, установка элементов детской площадки, подсыпка песчано-гравийной смесью, устройство площадки из АБС | 2018-2024 гг. |
| 114 | Детская площадка, ул. Школьный двор, д.7а (за домом по ул. Октябрьская, д.12) | урны, скамейки, установка элементов детской площадки, подсыпка песчано-гравийной смесью | 2018-2024 гг. |
| 115 | Сквер по ул. Ленина д 6 | урны, скамейки, устройство пешеходных дорожек, установка освещения, обустройство ограждения, озеленение | 2018-2024 гг. |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пролетарский Вестник» и на официальном сайте в сети Интернет Администрации Пролетарского городского поселения.

Глава Пролетарского

городского поселения                                                       Д.Н. Гаврилов