

**Российская Федерация**

**Новгородская область, Новгородский район**

**Администрация Пролетарского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29. 03. 2018 № 46

п. Пролетарий

**О проведении двухмесячника по**

**благоустройству и санитарной очистке**

**Пролетарского городского поселения**

В соответствии с Постановлением Администрации Новгородского муниципального района «О проведении субботников», руководствуясь Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Пролетарского городского поселения, утверждённых решением Совета депутатов Пролетарского городского поселения от 19. 10. 2017 г. № 105, с целью улучшения санитарного состояния территории муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести с 01. 04. 2018 года по 01. 06. 2018 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории поселения.

2. Провести совещание с руководителями организаций и предприятий. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству территории поселения.

(Приложение 1).

3. Для координации работ и подведению итогов мероприятий по благоустройству утвердить состав оперативного штаба по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории поселения. (Приложение 2).

4. Рекомендовать учреждениям, организациям независимо от организационно-правовой формы собственности, принять активное участие в месячнике по благоустройству, обеспечить приведение собственных, прилегающих и закреплённых территорий в надлежащее состояние за счёт собственных средств.

5. Индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности, аренде или хозяйственном ведении объекты, здания, торговые точки, провести субботники по благоустройству на прилегающих и закреплённых территориях.

Обеспечить за свой счёт полную уборку собственных территорий, включая тротуары, пешеходные территории, зелёные насаждения, газоны, а также находящиеся на них малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства.

6. ООО УК «Вече» (ЖЭУ № 8 – Иванова О. Ю.), ООО УК «Пролетарская» (Журавлёв А. В.), обслуживающим жилищный фонд, организовать работу по привлечению населения для уборки прилегающих территорий:

6. 1. Провести организационные и практические мероприятия по широкому привлечению жителей многоквартирных, коммунальных домов к работам в дни проведения Дней благоустройства;

6. 2. Организовать работу по уборке придомовых территорий от бытового и крупногабаритного мусора, металлолома, очистке газонов, обрезке и посадке деревьев, устройству клумб и цветников;

6. 3. Привести в порядок фасады многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании, очистить их от объявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек. Привести в порядок водосточные трубы, организовать мытьё окон в подъездах, остекление разбитых окон;

6. 4. Определить места складирования крупногабаритного мусора, порядок его вывоза и захоронения;

6. 5. Отремонтировать и покрасить во дворах малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны.

7. Администрации Пролетарского городского поселения:

Специалистам Администрации Пролетарского городского поселения провести организационную работу с уличными и домовыми комитетами по уборке прилегающих территорий к частным домовладениям и дворовых территорий многоквартирных домов.

7. 1. Организовать работу бригад по ликвидации несанкционированных свалок, по очистке населённых пунктов от мусора, обрезке и посадке деревьев, ремонту малых архитектурных форм в период двухмесячника;

7. 2. Провести ремонт асфальтированных дорог: ул. Пролетарская, ул. Мстинских партизан, ямочный ремонт дорог согласно плана.

7. 3. Совместно с МАОУ Пролетарская средняя общеобразовательная школа (Кругликова Т. Г.) в срок до 8 мая 2018 года, завершить комплекс работ по проведению в порядок памятников, мемориалов, воинских захоронений;

7. 4. Главе Администрации Пролетарского городского поселения совместно с ООО УК «Вече» в период двухмесячника согласовать вопрос с Главой Новгородского муниципального района о не взимании платы за размещение мусора на полигоне ТБО в д. Дорожно.

7. 5. Рекомендовать специалистам Администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях принимать меры административного воздействия по вопросам благоустройства к собственникам территорий, земельных участков, жилых домов.

7. 6. В срок до 05. 04. 2016 г. ведущему специалисту, ответственному за благоустройство поселения подготовить предложения по выделению средств из бюджета поселения по финансированию работ в период двухмесячника в соответствии с планом благоустройства.

7. 7. Специалистам Администрации организовать взаимодействие всех структур, задействованных в двухмесячнике по благоустройству, произвести осмотр фасадов зданий и выдать предписания собственникам, руководителям предприятий и учреждений о приведении их в надлежащее состояние;

7. 8. Рекомендовать МАОУ Пролетарской средней школе (Кругликова Т. Г.) совместно с Администрацией поселения провести ежегодные экологические акции «Чистый берег» и «Зелёная весна».

8. Руководителю оперативного штаба по проведению двухмесячника по благоустройству поселения:

8. 1. Организовать и проводить еженедельный контроль по выполнению работ в период двухмесячника по благоустройству с размещением информации на официальном сайте поселения о ходе выполнения работ;

8. 2. В срок до 15. 04. 2018 года выявить факты захламления территории стихийными свалками, промышленными и бытовыми отходами, разработать схему проверки территорий ведомственных предприятий, садоводческих обществ и отведённых территорий под гаражи;

8. 3. Скоординировать действия по принятию мер к должностным и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, владельцам частных строений, не имеющих договоров на вывоз мусора и ТБО;

8. 4. В период проведения двухмесячника по благоустройству во взаимодействии с МОМВД «Новгородский» (Пролетарское ПОП) обеспечить безопасные условия труда вблизи дорог, активизировать работу ППС;

9. Рекомендовать НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский» (Сарандаев В. Н.), а также организациям и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных коммуникаций на территории поселения в осенне-зимний период, выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги до 01. 05. 2018 г.

10. Рекомендовать ОАО «Новгородоблэлектро», Пролетарский участок (Мажоров А. Н.) провести обследование уличного освещения и освещения у подъездов коммунальных домов.

11. Установить день в период с 23. 04. 2018 г. по 27. 04. 2018 г. для проведения общепоселенческого субботника на территории Пролетарского городского поселения.

12. Провести конкурс по благоустройству придомовых территорий среди многоквартирных, частных домов и организаций поселения до 01. 08. 2018 г. (Приложение 3).

12. Предусмотреть награждение наиболее активных трудовых коллективов, многоквартирных домов, общественности.

13. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – Дороговичева А. Н.

15. Опубликовать настоящее постановление на официально сайте и газете «Пролетарский вестник».

Заместитель Главы городского поселения М. В. Фёдорова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пролетарского городского поселения от

29. 03. 2018 г. № 46

**План**

мероприятий по благоустройству Пролетарского городского поселения на период двухмесячника с 01. 04. 2018 года по 01. 06. 2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Проведение собраний руководителей и создание комиссии для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника | с 01. 04. до 05. 04  года | Дороговичев А. Н. |
| 2 | Осмотр территории поселения, торговых точек, объектов, составление актов проверок и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | Дороговичев А. Н.,  Ивахненко О. В.,  Таюрская И. Б. |
| 3 | Санитарная очистка придомовых территорий, прилегающих и закреплённых территорий от бытового и строительного мусора | до 05. 05. 2018 г. | Ивахненко О. В.,  Иванова О. Ю.,  Данилов Е. П.,  Журавлёв А. В. |
| 4 | Санитарная очистка скверов, парков, набережных, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора | постоянно | Ивахненко О. В.,  Иванова О. Ю.,  Журавлёв А. В. |
| 5 | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | постоянно | Ивахненко О. В. |
| 6 | Текущий ремонт дорожного покрытия (согласно утверждённому графику) | согласно графику | Ивахненко О. В. |
| 7 | Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка сучьев и поросли, уборка, вывоз и утилизация | до 05. 05. 2018 г. | Ивахненко О. В.,  Иванова О. Ю.,  Журавлёв А. Н. |
| 8 | Ремонт и покраска ограждений, уборка прилегающих территорий к памятникам, мемориалам, воинским захоронениям. Проведение ежегодных акций «Чистый берег» и «Зелёная весна» | до 08. 05. 2018 г. | Ивахненко О. В.,  Кругликова Т. Г.,  Данилов Е. П. |
| 9 | Восстановление газонов и посадка культурных растений на придомовой территории многоквартирных домов, мемориалов, воинских захоронений | до 01. 06. 2018 г. | Ивахненко О. В.,  Иванова О. Ю.,  Журавлёв А. Н. |
| 10 | Проведение конкурса по благоустройству между многоквартирными и частными домами «Дом в котором я живу», между организациями поселения | до 01. 08. 2018 г. | Ивахненко О.В. Таюрская И. Б.,  Иванова О. Ю.,  Журавлёв А. В. |
| 11 | Расчистка проезжей части центральных автодорог специализированным автомобилем в поселении | до 01. 08. 2018 г. | Дороговичев А. Н., Ивахненко О. В.,  ООО «Новгородское ДРП» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пролетарского городского поселения от

29. 03. 2018 г. № 46

**Состав**

**оперативного штаба по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Пролетарского городского поселения**

1. Дороговичев А. Н. – заместитель Главы Пролетарского

городского поселения – руководитель оперативного штаба.

Члены штаба**:**

1. Голубев С. М., председатель Думы Новгородского муниципального района, член Совета Депутатов Пролетарского городского поселения;
2. Ивахненко Ольга Викторовна – ведущий специалист Администрации Пролетарского городского поселения;
3. Таюрская Ирина Борисовна – ведущий специалист Администрации Пролетарского городского поселения;
4. Харламов Константин Николаевич – председатель Совета депутатов Администрации Пролетарского городского поселения
5. Васильёнов Н. В., председатель молодёжного Совета при

Администрации Пролетарского городского поселения

Приложение № 3

постановлению Администрации

Пролетарского городского поселения от 29. 03. 2018 г. № 46

**Положение о конкурсе по благоустройству придомовых территорий среди многоквартирных домов**

1. Общие положения.

Положение о конкурсе по благоустройству придомовых территорий среди многоквартирных домов на территории Пролетарского городского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06. 10. 2003 № 131 – ФЗ и Правилами благоустройства содержания территории Пролетарского городского поселения, утверждёнными решением Совета депутатов Пролетарского городского поселения от 19. 10. 2018 г. № 105.

1. Цель конкурса.

Повышение уровня эстетического содержания городского поселения. Планирование и реализация мероприятий по благоустройству. Проявление новых форм партнёрства и новых способов взаимодействия власти и гражданских инициатив на территории Пролетарского городского поселения.

3. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится на территории поселения с 01. 05. 2018 года по 01. 08. 2018 года.

4. Участники конкурса.

Жильцы многоквартирных домов , частного сектора, организации и учреждения поселения.

5. Критерии оценки участников конкурса

Оценка участников производится по следующим показателям:

- внешний вид домов (побелка, покраска фасада зданий, помывка окон, в том числе в подъездах);

- обустройство мест отдыха во дворах (наличие скамеек, урн, цветочных клумб и кустарников (озеленение различные варианты);

- активность жителей конкретного дома;

- активность участвующих организаций и учреждений.

6. Порядок подведения итогов конкурса

I. Итоги конкурса подводят члены оперативного штаба по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Пролетарского городского поселения.

II. Итоги подводятся до 15. 07. 2018 г. по результатам проверки выполненных работ

III. Победители конкурса награждаются грамотами Главы Пролетарского городского поселения и призами на мероприятии, посвящённому Дню посёлка.