Российская   Федерация

Администрация Пролетарского городского поселения

Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.02.2017   №  11

п.Пролетарий

Об утверждении Плана противопаводковых

мероприятий Пролетарского городского поселения

на 2017 год.

В соответствии с Уставом муниципального образования Пролетарское городское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План противопаводковых мероприятий Пролетарского городского поселения на 2017 год.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление в газете «Пролетарский вестник» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   «пролетарийадм.рф.» в разделе  “Документы»

Глава городского поселения:                                        Т.В.Жиров.

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

Пролетарского городского поселения

От 16.02.2017 г. № 11

- ПЛАН

- ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Пролетарского городского поселения на  2017 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, о мерах по безопасности на воде | До 1 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения Старосты населенных пунктов |
| 2 | Определить объекты, которые могут быть подтоплены в период весеннего паводка | До 20 марта | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 3 | Уточнить количество маломерных судов у населения | до 25 марта | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 4 | Разработать Порядок привлечения и использования в целях жизнеобеспечения граждан в паводковый период маломерных судов населения | до 1 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 5 | Подготовить списки граждан, попадающих в зону подтопления | До 01 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 6 | Определить места для эвакуации населения, скота и птицы, вывоз и закрепление сена, дров, другого имущества в целях предотвращения их смыва паводковыми и талыми водами | До 1 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения Старосты населенных пунктов |
| 7 | Заключить договора с организациями и физическими лицами на всестороннее жизнеобеспечение отселяемых жителей в случае их подтопления, в том числе организации их расселения и питания, изготовление и установку трапов, настилов и вывоз их к местам установки | до 10 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 8 | Согласовать проведение технического осмотра маломерных судов | До 1 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения Центр ГИМС ( по согласованию) |
| 9 | Произвести инвентаризацию материалов для изготовления трапов и настилов | март | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 10 | Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и пожарных мотопомп,создание ДПД в населённых пунктах, в случае невозможности проезда к ним пожарной техники | до 01 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 11 | Предусмотреть возможность предоставления земельных участков гражданам,чьи участки попали в зону подтопления | апрель-май | Директор СПК «Прогресс» Голубев С.М. |
| 12 | Организовать проведение дополнительных занятий по соблюдении. мер безопасности во время таяния льда и ледохода, организовать совместно с родительскими комитетами контроль за поведением детей МОУ ПОСШ,МДОУ,МДОУ детсад №7 | апрель | Кругликова Т.Г,Бардина Р.И |
| 13 | Организовать проверки состояния мостовых сооружений, водопропускных труб под дорожным полотном, ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску таловых и паводковых вод | апрель | ФКУ УПРДОР Россия , Иванова О.Ю..., начальник ЖЭУ №8 ООО «Управляющей компании Вече» ( по согласованию),УК «Пролетарская» Журавлев А.Н. |
| 14 | Организовать обследование линий электропередач, связи и обеспечение их готовности к работе в условиях подтоплений | апрель | Коробкин А.И. начальник Пролетарского участка « Новгородского РЭС» ( по согласованию) |
| 15 | Организовать проверку водозаборов, водозаборных колонок и проведение мероприятий по усиленной очистке воды и обеспечению населения питьевой водой, создать запасы реагентов и хлорсодержащих элементов | в течении паводкового периода | Сарандаев В.Н., начальник Пролетарского участка филиала «Водоканал Новгородского района» ( по согласованию) |
| 16 | Рассмотреть и решить вопросы о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и спасательных работ | Март | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 17 | Обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости, медикаментами население , находящееся в зоне подтопления Подготовить плавсредства и жилье для эваконаселения. | В период весеннего паводка | Администрация Пролетарского городского поселения,Михейчикова Т.И.-главный врач ПРБ.Директор ПТП Егорова Л.В. |
| 18 | Обеспечить бесперебойную доставку корреспонденции, пенсий в населенные пункты, подвергшиеся подтоплению и в места возможного отселения граждан | В период весеннего паводка | Администрация Пролетарского городского поселения,ОСП Новгородский почтамт |
| 19 | В случае заторов на р.Ниша просить паводковую комиссию Администрации района организовать взрывные работы для ломки льда в районе п.Пролетарий и д.Слюзово | В период ледохода | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 20 | Провести заседание КПЛЧС И ОПБ по подготовке к паводку | до 1 апреля | Администрация Пролетарского городского поселения |
| 21 | Организовать круглосуточное дежурство в Администрации поселения | В период паводка | Жиров Т.В..-глава администрацииАндреева Е.Н – зам.главы |
| 22 | Организовать охрану общественного порядка и имущества граждан в случае их отселения из зон подтопления | В периодвесеннего паводка | Жиров Т.В.. – глава поселения Иванов А.В. начальник Пролетарского ПОП |
| 23 | Поддерживать постоянную связь с дежурным по ГО и ЧС Администрации Новгородского муниципального района | В период весеннего паводка | Дежурный по Администрации Пролетарского городского поселения |
| 24 | Осуществлять контроль за выполнением противопаводковых мероприятий Администрации Пролетарского городского поселения на 2017 год | постоянно | Жиров Т.В..Глава городского поселения |