Приложение 1

к постановлению от 28.01.2015 г. №10

Отчет

об исполнении плана мероприятий Пролетарского городского поселения по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории  Пролетарского городского поселения на 2014-2016 годы»
за 2014 год

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Сумма в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеленение территории |  |  | 395,62 |
| Обкос территории поселения | март-август 2014 г | улучшение состояния территории поселения | 199,98 |
| Спиливание фаутных деревьев | март-август 2014 г | улучшение состояния зеленых насаждений на территории поселения | 195,64 |
| Организация уличного освещения |  |  | 1 994,07 |
| Обеспечение электроэнергией сети уличного освещения на территории поселения | в течение года | бесперебойное освещение территории поселка в течении темного времени суток | 1 815,38 |
| Текущий ремонт сети уличного освещения | в течение года | бесперебойное освещение территории поселка в течении темного времени суток | 178,69 |
| Содержание мест захоронения |  |  | 25,91 |
| Ремонт и содержание воинского захоронения | апрель- май 2014 г | ремонт ограждения, уборка территории захоронения, приобретение венков | 25,91 |
| Прочие мероприятия в области благоустройства |  |  | 1 306,06 |
| Транспортные услуги по вывозу мусора с территории поселения | в течение года | оздоровление санитарно-экологической обстановки поселения | 39,55 |
| Транспортные услуги | в течение года | перевозка безхозных трупов с территории поселения | 4,33 |
| Исследование мест купания | 2 квартал | анализ воды, водолазные работы | 21,24 |
| Приобретение материальных запасов | в течение года | приобретение хозяйственного инвентаря для уборки территории поселения | 20,36 |
| Уборка территории поселения | в течение года | -комплексное благоустройство территории поселения | 529,69 |
| Устройство пожарных водоемов | 2 квартал | предупреждение чрезвычайных ситуаций | 67,0 |
| Вывоз мусора с территории поселения | в течение года | улучшение санитарного состояния территории поселения | 189,29 |
| Уборка несанкционированных свалок | в течение года | улучшение санитарного состояния территории поселения | 98,0 |
| Ремонт арт. скважин | в течение года | хлорирование воды, ремонт насосов | 235,26 |
| Ограждение территории жилого фонда | 2-3 квартал | активизация работ по благоустройству территории поселения | 101,34 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  | 25,84 |
| Ремонт муниципального жилого фонда | в течение года | поддержка жилого фонда поселения в удовлетворительном состоянии | 25,84 |
| Дорожное хозяйство |  |  | 798,84 |
| Содержание автомобильных дорог | в течение года | паспортизация дорог, тех.документация на дороги | 118,61 |
| Осуществление дорожной деятельности | в течение года | улучшение состояния дорожной сети | 680,33 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям |  |  | 86,0 |
| Предоставление населению услуг общественных бань | в течение года | улучшение качества услуг для населения | 86,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  | 4 632,34 |