Российская  Федерация

Новгородская  область, Новгородский  район

Администрация  Пролетарского  городского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04. 02. 2013   № 7

п. Пролетарий

Об утверждении перечня дорог

подлежащего ремонту в 2013 году

и графика ремонта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пролетарского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый перечень дорог Пролетарского городского поселения подлежащих ремонту в 2013 году, и график ремонта дорог

- Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Пролетарского городского поселения.

Глава городского поселения                              И.И.Арнис

Утвержден постановлением

Администрации Пролетарского

Городского поселения

№ 7  от 04.02.2013 года

Перечень

дорог Пролетарского городского поселения,

подлежащих ремонту в 2013 году

| № П\п | Наименование улицы | Протяженность участка дороги подлежащего ремонту | Наименование ремонта | Дата проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Пролетарская, п.Пролетарий | 1500 метров | Ямочный ремонт | Апрель-май |
| 2. | Ул.Октябрьская, п.Пролетарий | 770 метров | Ямочный ремонт | Апрель-май |
| 3. | Ул. Южная, п.Пролетарий | 630 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |
| 4. | Ул.Железнодорожная П.Пролетарий | 670 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |
| 5. | Ул.Северная П.Пролетарий | 1300 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |
| 6. | Ул.Мстинская, п.Пролетарий | 380 метров | Ямочный ремонт | 3 квартал |
| 7. | Ул.Песочная, п.Пролетарий | 650 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |
| 8. | Пер.Парковый-3, п.Пролетарий | 300 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |
| 9. | Пер. Парковый-4 П.Пролетарий | 320 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |
| 10. | Ул.Школьная, д.Дорожно | 460 метров | Отсыпка и ремонтное профилирование | 3 квартал |