Российская  Федерация

Новгородская  область, Новгородский  район

Администрация  Пролетарского  городского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ 2021г. № ____			ПРОЕКТ

п. Пролетарий

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

Пролетарского городского поселения

Новгородского муниципального района

на 2018-2022 г.г.», утвержденную постановлением

№ 231 от 04.12.2017 г.

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Пролетарском городском поселение, утвержденным постановлением от 23.12.2016г. № 80, Постановлением Администрации Пролетарского городского поселения от 14.05.2018г. № 67/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пролетарского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, Администрация Пролетарского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2022 г.г.», утвержденную постановлением от 04.12.2017г. № 231 следующие изменения.

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации» и Приложение №1 изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации | Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации Год; Источники финансирования (тыс. руб.). Областной бюджет; Бюджет поселения; Внебюджетные источники; Всего. 2018; 1562,40000; 390,60000; 85.10000; 2038,10000. 2019; 1927,52000; 1641,60000; 93.90000; 3663,00000. 2020; 1862,11900; 585,53000; -; 2447,64900. 2021; 1663,14900; 549,03670; 119,73780; 2286,9235. 2022; 390,60000; 117,20000; 507,80000. Всего; 7015,18800; 3557,36670; 415,93780; 10943,47250. |
| --- | --- |

1.1.2. Внести изменения в Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2022 г.г.», изложив в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пролетарский Вестник» и на официальном сайте в сети Интернет Администрации Пролетарского городского поселения.

Глава поселения                                                              Д.Н. Гаврилов

Приложение 1

Мероприятия муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (целевой показатель из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского городского поселения | Администрация Пролетарского городского поселения | 2018-2022 | п. 1.1 | Областной бюджет | 680,65000 | 676,2000 |  | 827,00630 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 170,2000 | 169,1000 | - | 250,63390 | 170,20000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 85,1000 | 93,9000 | - | 119,73780 | 117,20000 |
| Задача 2: Благоустройство территорий общего пользования Пролетарского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования Пролетарского городского поселения | Администрация Пролетарского городского поселения | 2018-2022 | п. 2.1. | Областной бюджет | 881,72000 | 1251,30000 | 1862,11900 | 836,14270 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 220,40000 | 1437,50000 | 465,53000 | 253,40280 | 220,40000 |
| 23 | Разработка дизайн-проекта, составление проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Администрация Пролетарского городского поселения | 2018-2022 | п. 2.2. | местный бюджет | - | 35,00000 | 120,00000 | 45,00000 | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского городского поселения на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Пролетарского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.

| № п/п | Адрес общественной территории, находящейся в р.п. Пролетарий, Новгородского муниципального района, Новгородской области | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый период благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сквер по ул. Пролетарская (1 этап) | урны, скамейки, асфальтирование. | 2018 г. |
|  | Сквер по ул. Пролетарская (2 этап) | урны, скамейки, асфальтирование, установка освещения | 2019 г. |
|  | Сквер по ул. Пролетарская (3 этап) | озеленение, урны, скамейки, асфальтирование, установка освещения | 2020 г. |
| 2 | Сквер, центральная площадь | урны, скамейки, асфальтирование, установка освещения, обустройство автомобильной парковки, посадка «живого» ограждения | 2021 г. |
| 3 | Ремонт тротуара по ул. Пролетарская (от дома №38 до магазина «Ветеран» с благоустройством прилегающей территории в р.п. Пролетарий | Спил дерева с корчевкой пня в количестве 1 шт. Организация площадки входной группы с асфальтобетонным покрытием. Организация пешеходных дорожек шириной 1,5 м с асфальтопесчанным покрытием согласно сложившимся направлениям. В качестве освещения предусмотрена установка 1 светодиодного светильника на существующую опору (в сторону дорожки проходящей вдоль игровой площадки). | 2022 г. |
| 3 | Парк, ул. Парковая, за РДК | урны, скамейки, устройство пешеходных дорожек, установка освещения | 2018-2022 гг. |
| 4 | Парк, ул. Ленина. д. 10 | Восстановление покрытия из АБС пешеходных дорожек, установка бортового камня, урны, скамейки, озеленение | 2018-2022 гг. |
| 5 | Детская площадка по ул. Восточная | Покраска и ремонт имеющегося игрового оборудования, приобретение и установка нового игрового оборудования, замена скамеек и урн | 2018-2022 гг. |
| 6 | Стадион, ул. Школьный двор | Обустройство беговых дорожек, поля, устройство дренажа, установка спортивных элементов, скамеек и урн | 2018-2022 гг. |
| 7 | Кузнецовский парк, ул. Пролетарская за д.48 | урны, скамейки, устройство пешеходных дорожек, установка освещения | 2018-2022 гг. |
| 8 | Детская площадка по ул. Юности 1,2 | урны, скамейки, установка элементов детской площадки, подсыпка песчано-гравийной смесью, устройство площадки из АБС | 2018-2022 гг. |
| 9 | Детская площадка, ул. Школьный двор, д.7а (за домом по ул. Октябрьская, д.12) | урны, скамейки, установка элементов детской площадки, подсыпка песчано-гравийной смесью | 2018-2022 гг. |
| 10 | Сквер по ул. Ленина д 6 | урны, скамейки, устройство пешеходных дорожек, установка освещения, обустройство ограждения, озеленение | 2018-2022 гг. |