ПРОЕКТ

Подпрограмма

- «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2017 год» (далее – подпрограмма), реализуемая в рамках Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Пролетарского городского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского городского поселения №164 от 23.12.2016 года.

- ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2017 год» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Пролетарского городского поселения |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Пролетарского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Пролетарского городского поселения; |
|  | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Пролетарского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования программы составит 1 830 535,50 рублей, в том числе, по годам: |
|  | 2017 год – 1 830 535,50 рублей; |
|  | в том числе: |
|  | за счет средств бюджета Новгородской области – 1 732 367,0 рублей, |
|  | 86618,40 рублей - за счет средств бюджета Пролетарского городского поселения; |
|  | 11 549,10 рублей - за счет средств собственников помещений многоквартирных жилых домов. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1: |
|  | доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации

- подпрограммы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В  вопросах благоустройства Пролетарского городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень благоустройства и инфраструктурного оснащения территорий общего пользования.

Так, в Пролетарском городском поселении имеются территории общего пользования (детские площадки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и нуждается в следующих первоочередных мероприятиях:

- благоустройство территорий общего пользования (детские площадки)

- установка современного оборудования на детских площадках, отвечающего национальным стандартам РФ по безопасности.

- Первоочередные меры благоустройства дворовых территорий:

- Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, и т.д.);

- Ремонт проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

Стоимость оборудования (работ) по благоустройству, входящих в состав минимального перечня приведена в  Таблице 1 к программе.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость оборудования детской площадки с учетом монтажа игровых комплексов, малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | 1 шт. |  |
| 2 | Стоимость установки урны | 1 шт. |  |
| 3 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. |  |
| 4 | Ремонт проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов | м.кв. |  |

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих этапов:

1.Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта постановления Администрации Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района об утверждении  подпрограммы.

1.1. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района, достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и общественных объединений, политических партий и движений, представителей органов местного самоуправления Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района.

1.2. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной подпрограммы на официальном сайте Администрации Пролетарского городского поселения.

2. Создание общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля за реализацией подпрограммы после её утверждения в установленном порядке.

3. При размещении проекта муниципальной подпрограммы публикуется следующая информация:

3.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной подпрограммы на официальном сайте Администрации Пролетарского городского поселения

3.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы для направления замечаний и предложений к проекту муниципальной подпрограммы.

3.4. Состав общественной комиссии.

4. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений)  к проекту муниципальной подпрограммы необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование организации, общественного объединения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения, органа местного самоуправления.

В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной подпрограммы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

5. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения на 2017 год» рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы. В случае целесообразности и обоснованности замечания (предложения) ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы дорабатывает проект муниципальной подпрограммы.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной подпрограммы остается без изменений.

6. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы в течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы формируются ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы в виде итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского городского поселения.

- Раздел 2. Приоритеты реализуемой в Пролетарском городском поселении муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2017 год», политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроки ее реализации.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Муниципальной программой «Устойчивое развитие территории Пролетарского городского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского городского поселения №164 от 23.12.2016 г.,  приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Пролетарского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Пролетарского городского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Пролетарского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отражены в приложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных дворовых территорий  по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации подпрограммы  предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2017 год», включающая в себя следующие виды работ:

- ремонт проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов посредством установки малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, и т.д.);

- благоустройство территорий общего пользования Пролетарского городского поселения посредством установки современного оборудования на детских площадках, отвечающего национальным стандартам РФ по безопасности.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, отражаются в приложении 5 программы.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа  рассчитана на 2017 год.

Раздел 4. Информация об участии бюджета Пролетарского городского поселения, средств собственников помещений многоквартирных жилых домов в реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2017 год» осуществляется за счет субсидии из бюджета Новгородской области.

Предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству посредством ремонта проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, в установке малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, и т.д.) в размере не менее 1% от стоимости работ.

Предусмотрено финансовое участие бюджета Пролетарского городского поселения в части ремонта проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, в установке малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, и т.д.) в размере не менее 5%  от стоимости работ.

Предусмотрено финансовое участие бюджета Пролетарского городского поселения в части установки современного оборудования на детских площадках, отвечающего национальным стандартам РФ по безопасности, в размере не менее 5%  от стоимости работ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к программе «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2017 год»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на детских площадках, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Детские площадки:

Вариант №1

| Вариант №2 Вариант №3 |  |
| --- | --- |